# План разработки платформы Место

Анализ ТЗ ФСП, текущего прототипа и модель подтверждения грейдов специалистов

Документ подготовлен по ТЗ ФСП, REQUIREMENTS.md, README.md, FSP_TZ_REVIEW.md и PROTOTYPE_AUDIT.md, а также по текущей структуре HTML/CSS/JavaScript-проекта.

Главный вывод: платформа должна не просто показывать специалисту грейд, а объяснять, в какой специализации он подтверждён, какие компетенции и технологии проверены и почему кандидат подходит под конкретную вакансию.

# 1. Текущее состояние проекта

Сейчас это развитый локальный HTML-прототип. Он уже демонстрирует основные пользовательские сценарии, но не является production-системой: данные хранятся в браузере, а серверной авторизации, базы данных и реальной проверки квалификации пока нет.

| Уже есть | Пока отсутствует |
| --- | --- |
| Каталоги вакансий и резюме; фильтры; просмотр профиля | Серверная авторизация и база данных |
| Регистрация и кабинеты соискателя и работодателя | Проверка прав доступа и защита персональных данных |
| Создание вакансий, публикация, отклики и чаты | Полноценный движок тестирования |
| Проверочные задания и баллы за отклик | История грейдов и экспертная проверка |
| Несколько резюме и локальное хранение | Объяснимый расчёт соответствия вакансии |

# 2. Целевая модель специалиста

Не следует хранить один общий грейд на человека. Один специалист может быть Senior в Backend, Middle во Frontend и не иметь подтверждённого уровня в DevOps. Поэтому грейд должен быть связан со специализацией.

| Объект | Что хранится |
| --- | --- |
| Специализация | Backend, Frontend, QA, DevOps и другие направления |
| Предполагаемый грейд | Самооценка кандидата до прохождения проверки |
| Подтверждённый грейд | Результат по конкретной специализации и версии методики |
| Компетенции | Архитектура, API, базы данных, тестирование, безопасность и т.д. |
| Технологии | Заявлено, не проверено, подтверждено или не подтверждено |
| Доказательства | Тест, практическое задание, дата, результат, эксперт и версия методики |
| Достижения ФСП | Участие и результаты как отдельный источник доверия |

# 3. Предлагаемая шкала грейдов

Для MVP достаточно четырёх уровней. Грейд нужно определять по наблюдаемым действиям, а не только по стажу.

| Грейд | Критерий |
| --- | --- |
| Trainee | Выполняет простые задачи по инструкции и понимает базовые понятия. |
| Junior | Самостоятельно выполняет типовые задачи и исправляет распространённые ошибки. |
| Middle | Проектирует решения для сложных задач, учитывает ограничения, тестирует результат. |
| Senior | Принимает архитектурные решения, видит риски, отвечает за качество и помогает команде. |

Для назначения уровня нужен не только средний балл, но и минимальные пороги по обязательным компетенциям. Например, результат Senior нельзя получить за счёт высокого балла по алгоритмам при провале безопасности и тестирования.

# 4. Как подтверждать грейд

Кандидат заполняет профиль и указывает предполагаемую специализацию и грейд.

Проходит базовую проверку специализации: тест знаний, анализ кода и практическое задание.

Получает результаты по отдельным компетенциям, а не только одно итоговое число.

При успешном прохождении получает подтверждённый грейд с датой и версией методики.

При неудаче текущий подтверждённый грейд не понижается автоматически; фиксируется неудачная попытка повышения.

Хранятся все попытки, условия прохождения, результаты и дата следующей доступной попытки.

| Компетенция Backend | Пример проверки |
| --- | --- |
| API и HTTP | Спроектировать endpoint, обработку ошибок и валидацию. |
| Базы данных | Выбрать структуру данных и написать запрос с учётом производительности. |
| Тестирование | Добавить unit- и интеграционные тесты, объяснить покрытие. |
| Безопасность | Найти уязвимости и предложить исправления. |
| Архитектура | Объяснить компромиссы и масштабирование решения. |

# 5. Статусы технологий

Результат по одной технологии нельзя автоматически переносить на другую. Опыт Java не подтверждает JavaScript, а опыт PHP не подтверждает NestJS или Python.

Заявлено кандидатом.

Не проверено.

Проверено на уровне Junior, Middle или Senior.

Не подтверждено в последней попытке.

Устарело и требует повторной проверки.

Пример: Backend — Senior подтверждён; Docker — Middle подтверждён; Kubernetes — заявлено, не проверено; NestJS и Python — не проверены.

# 6. Как учитывать достижения ФСП

Достижения ФСП должны влиять на доверие к профилю и ранжирование внутри категории, но не заменять техническую проверку. Участие в соревновании не доказывает автоматически владение всеми технологияиями вакансии.

Хранить результат, место, направление, дату и статус подтверждения.

Связывать достижение только с теми компетенциями, которые действительно проверялись.

Показывать достижения отдельным блоком, не смешивая их с грейдом и технологическими подтверждениями.

# 7. Подбор под вакансию

Нужно разделять подтверждённый уровень специалиста и соответствие конкретной вакансии. Senior Backend не обязательно подходит на вакансию, где обязательны NestJS и Python.

| Блок | Пример |
| --- | --- |
| Совпадает | Backend, JavaScript, Docker, Kubernetes, опыт проектирования API. |
| Требует проверки | NestJS и Python. |
| Не совпадает | Обязательное требование, которое кандидат не закрывает. |
| Итог | Соответствие вакансии 76% с расшифровкой причин. |

Для MVP можно использовать простую объяснимую формулу: специализация — 30%, обязательные технологии — 30%, компетенции — 20%, опыт и формат работы — 10%, достижения ФСП — 10%. Неподтверждённая обязательная технология должна отправлять кандидата в список «требует проверки», а не в основную выдачу.

# 8. Изменения в текущем прототипе

| Шаг | Результат |
| --- | --- |
| Расширить модель данных | Добавить специализации, заявленный и подтверждённый грейд, компетенции, технологии, историю проверок и достижения. |
| Создать справочники | Вынести отдельно грейды, специализации, компетенции, технологии, тесты, статусы и версии методик. |
| Добавить раздел квалификации | В кабинете соискателя показать подтверждения, карту компетенций, доступные проверки и историю попыток. |
| Разделить виды заданий | Отдельно хранить задание вакансии, проверку специализации и технологический модуль. |
| Добавить требования вакансии | Работодатель указывает специализацию, минимальный грейд, обязательные и желательные технологии и компетенции. |
| Добавить объяснимое ранжирование | Показывать закрытые требования, пробелы, неподтверждённые навыки и основания позиции в выдаче. |
| Перейти к серверу | После проверки модели реализовать API, БД, аккаунты, роли, авторизацию, аудит и безопасное хранение данных. |

# 9. Этапы разработки

| Фаза | Содержание |
| --- | --- |
| 0. Методика | Зафиксировать специализации, грейды, компетенции, пороги, форматы тестов, пересдачи и влияние ФСП. |
| 1. Локальная модель | Сделать справочники, статусы, историю попыток и демонстрационные результаты. |
| 2. Профиль специалиста | Добавить грейд, карту компетенций, подтверждённые технологии и достижения. |
| 3. Проверки | Разделить сертификацию специализации, технологические модули и задания вакансий. |
| 4. Вакансия | Добавить требования к грейду, технологиям и компетенциям. |
| 5. Подбор | Реализовать соответствие, фильтры по подтверждениям и объяснение результата. |
| 6. Отклики и чаты | Показывать в диалоге результаты соответствия и возможность дополнительной проверки. |
| 7. Валидация | Проверить сложность вариантов, стабильность результатов и корректность повторных попыток. |
| 8. Production | Перенести проверенную модель на backend, БД, реальные аккаунты и защищённые API. |

# 10. Состав MVP

Backend и Frontend как первые специализации.

Четыре грейда: Trainee, Junior, Middle, Senior.

8–12 компетенций на специализацию.

10–15 технологий с отдельными статусами проверки.

Базовая проверка специализации и несколько технологических модулей.

Ручная или полуавтоматическая оценка практических заданий.

История попыток и правила повторной сдачи.

Требования вакансии и объяснимое соответствие кандидата.

Отдельный блок достижений ФСП.

# 11. Решения до разработки

Подтверждается ли грейд для специализации или для специализации вместе со стеком?

Может ли один человек иметь несколько подтверждённых специализаций?

Какие компетенции обязательны для каждого уровня?

Какие пороги и правила повышения применяются?

Как оцениваются практические задания и кто проверяет спорные ответы?

Как долго действует результат и когда разрешена пересдача?

Как достижения ФСП влияют на ранжирование?

Допускаются ли в выдачу кандидаты с неподтверждёнными обязательными технологиями?

Как работодатель увидит причины позиции кандидата в выдаче?

# 12. Итоговая рекомендация

Рекомендуемая архитектура: грейд по специализации плюс карта компетенций, отдельные подтверждения технологий и объяснимый подбор под конкретную вакансию. Такой подход сохраняет требование ТЗ о грейдах, но не создаёт ложного впечатления, что один общий Senior автоматически владеет любым стеком.

Начинать стоит с фиксации методики оценки и модели данных. После этого текущий прототип можно последовательно расширить, сохранив уже реализованные каталоги, вакансии, отклики и чаты.

# Источники в проекте

FSP_TZ_REVIEW.md — анализ ТЗ ФСП и модель грейдов.

PROTOTYPE_AUDIT.md — аудит текущего прототипа.

REQUIREMENTS.md — согласованные требования к интерфейсам и сценариям.

README.md — описание текущего запуска, структуры и ограничений.

ТЗ ФСП спец. трек ТЗ.pdf — исходное техническое задание.